Formulario LOGT2

Nombre: Pedro Julio Caso

Carné: 241286

|  | Fecha | Inicio | Fin |  | Tiempo Interrupción (min) | Delta Tiempo (min) | Fase | Comentarios |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13/03/2026 | 17:00 | 18:00 |  | 0 | 60 | Planteamiento inicial de base de datos con entidades y atributos | Se convirtió a entidades la información de la parroquia junto con sus debidos atributos, primera versión. |  |
|  | 13/03/2026 | 18:30 | 20:00 |  | 20 | 70 | Identificación de dependencias y normalización 1FN y 2FN | Se tomó una pausa para analizar nuevamente las entidades, segunda versión. |  |
|  | 13/03/2026 | 21:00 | 23:00 |  | 20 | 100 | Normalización a 3FN | Se tomo una pausa para ajustar nuevas entidades y cumplir con 3FN. |  |
|  | 14/03/2026 | 19:30 | 20:30 |  | 0 | 60 | Normalización a BCNF | N/A |  |
|  | 14/03/2026 | 21:30 | 22:30 |  | 10 | 50 | Redacción de cambios en el documento y planteamiento final | Se tomaron 10 minutos para dividir el trabajo |  |
|  | 14/03/2026 | 21:30 | 22:45 |  | 0 | 75 | Creación del DER | N/A |  |
|  | 15/03/2026 | 20:30 | 23:00 |  | 15 | 135 | Investigación, análisis y redacción de las tecnologías a usar | Se tomó un descanso de 15 minutos para hacer café. |  |
| Objetivo |  |  |  | - Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto - Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto |  |  |  |  |  |
| General |  |  |  | - Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto - Registrar el tiempo en minutos - Ser lo más exacto posible - Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario |  |  |  |  |  |